# Spine production requirements

| Type | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Outer | 115 | 126 | 100 | 70 | 77 | 144 | 66 | 55 |  |
| Middle | 140 | 84 | 49 | 66 | 115 | 107 | 66 | 35 |  |
| Inner | 61 | 44 | 33 | 110 | 44 | 55 | 66 | 35 |  |
| Total | 316 | 253 | 182 | 245 | 236 | 306 | 198 | 125 |  |
| Running Total | 316 | 570 | 752 | 997 | 1233 | 1539 | 1737 | 1862 |  |